**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019 года №32 х. Меркуловский

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории

Меркуловского сельского поселения

в 2019 году

 В соответствии с постановлением Главы администрации Шолоховского района № 15 от 01.02.2013 года «О проведении противопаводковых мероприятий в Шолоховском районе в 2013 году» в целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия, неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2019 году постановляет:

1.Разработать план проведения противопаводковых мероприятий в Меркуловском сельском поселении в 2019 году (Приложение № 1)

2. Утвердить состав рабочей группы по координации и контролю за провидением неотложных противопаводковых мероприятий при комиссии по ЧС и ПБ Администрации Меркуловского сельского поселения (Приложение 2).

3.Утвердить состав сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий (Приложение 3).

4.Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и оргоницаций, главам КФХ руководствоваться планом проведения противопаводковых мероприятий в Меркуловском сельском поселении в 2019 году.

5.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

6.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций расположенных на территории Меркуловского сельского поселения, задействованных на аварийно-спасательных и других неотложных работ:

-провести необходимый ремонт и обслуживание специальной техники , привлекаемой для проведения противопаводковых мероприятий, обеспечить ее постоянную готовность;

-определить место заправки ГСМ;

-по требованию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Меркуловского сельского поселения направить технику и людей для ликвидации возникающих в период паводка чрезвычайных ситуаций.

7.Специалисту Администрации Меркуловкого сельского поселения по вопросам мобилизации паводка, пожарной безопасности, ГО и ЧС Чукариной С.И, обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки.

8.Постановление №15 от 1.02.2013 г. « О проведении противопаводковых мероприятий на территории Меркуловского сельского поселения 2013» считать утратившим силу.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Меркуловского

сельского поселения Е.А. Мутилина

С.И.Чукарина

78-1-42

 Приложение № 1

 к постановлению

 Администрации Меркуловского сельского поселения

 от 01.04.2019 года № 32

 План

 проведения противопаводковых мероприятий в Меркуловском сельском

 поселении в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокпроведения | Ответственныеза выполнение | Ктоконтролирует | Отметкаоб исполнении |
| 1.  | Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства. | До 10.02.2019 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
|  2. | Разработать план противопаводковых мероприятий в 2019 году. | До15.02.2019 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
|  3.  | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий местного уровня. | До25.02.2019 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
|  4. | Провести обследование прудов, плотин, мостов и других объектов повышенной опасности, выполнить необходимые работы по сбросу воды из прудов для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности. Произвести очистку водоотводных каналов. | До01.03.2019 г.. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 5. | Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. | До01.03.2019 г. | Локтионов Н.К.,  | Мутилина Е.А. |  |
| 6. | Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ. | До01.03.2019 г. | Локтионов Н.К., Андросов А.С. | Мутилина Е.А. |  |
| 7. | Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления, обратив особое внимание на отдаленные хутора , Варваринский. | До01.03.2019 г. | Миронова Н.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 8. | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД. | До25.02.2019 г. | Григорьев А.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 9. | Отработать порядок взаимодействия с соседними сельскими поселениями на период паводка. | До25.02.2019 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 10. | Проводить проверки состояния мостов, других сооружений. Информацию представлять в отдел по делам Го и ЧС администрации Шолоховского района.  | Постоянно к 1 и 15 числу каждого месяца. | Чукарина С.И.,Григорьев А.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 11. | Определить места выемки грунта, для отсыпки заградительных дамб. | До 01.03.2019 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 12. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления. | Локтионов Н.К.  | Мутилина Е.А. |  |
| 13. | Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения. | До01.03.2019 г. | Локтионов Н.КМиронов М.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 14. | Принять меры по предотвращению попадания в реки, пруды сточных вод из навозохранилищ, мест хранения ядохимикатов, удобрений, свалок ТБО. |  До начала паводка | Локтионов Н.КВащаев М.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 15. | Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенных пунктов, усилить контроль за сооружениями водоснабжения населения. | До01.03.2019 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 16. | Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за уровнем воды и ледовой обстановкой на реках, прудах. | До01.03.2019 г. | Григорьев А.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 17. | Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весьпериод. | Посуконько В.А.Ульянов.М.П. | Мутилина Е.А. |  |
| 18. | Организовать заблаговременное отселение людей, вывод скота, вывоз фуража и других материальных ценностей из зон предполагаемого подтопления. | До началапаводка. | Локтионов Н.К..,Чукарина С.И..руководителипредприятий,организаций,учреждений. | Мутилина Е.А. |  |
| 19. | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. | До начала и вовремя паводка. | Яковлева Г.Г. | Мутилина Е.А. |  |
| 20. | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах распоряжений КЧС и ПБ Шолоховского района и Меркуловского сельского поселения. | Постоянно. | Григорьев А.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 21. | Организовать круглосуточное дежурство в Администрации Меркуловского сельского поселения, а также на предприятиях и в организациях находящихся в зонах предполагаемого подтопления. | С началапаводка. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |

Специалист по ГО и ЧС, ПБ Чукарина С.И.

 Приложение №2

 к постановлению Администрации

 Меркуловского сельского поселения

 от 01.04. 2019 года №32

 Состав

рабочей группы по координации и контролю за проведением неотложных

 противопаводковых мероприятий при комиссии по ЧС и ПБ поселения:

 1. Мутилина Е.А. – Глава Администрации Меркуловского сельского поселения,

 председатель комиссии по ЧС иПБ

 поселения, руководитель;

 2. Чукарина С.И. – Специалист Администрации

 Меркуловского сельского поселения,

 заместитель руководителя;

 3. Локтионов Н.К. – Председатель СПК п\з «Меркуловский»;

 4. Андросов А.С. – Глава ИП

 5. Ващаев М.В. – Глава ИП

 6. Яковлева Г.Г. - Заведующая Меркуловской врачебной

 амбулаторией ;

 7. Ульянов М.П. – Учитль МОУ «Меркуловская СОШ»;

 8. Григорьев А.В. – Эл. Механик Меркуловского участка

 эл . связи;

 9. Посуконько В.А. – Мастер Меркуловского участка

 Шолоховских СЭС;

10. Миронов М.И. – Директор МОУ « Калиновская СОШ».

Специалист по ГО иЧС,ПБ С.И.Чукарина

 Приложение №3

 к постановлению Администрации

 Меркуловского сельского поселения

 от 01.04.2019 года №32

Состав

сил и средств, выделяемых для проведения

противопаводковых мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | ФИО | л/с(человкк) | Бульдозер-трактор | Экскаватор | Автомашины |
| 1. | СПК«Меркуловский» | 10 | 3-10 | 1 | 3 |
| 2. | ИП Андросов | 5 | 1-2 |  | 1 |
| 3. | ИП Ващаев | 4 |  |  | 1 |
| 4. | МОУ«Меркуловская»«Калиновская» СОШ | 33 |  |  |  |
| 5. | Меркуловская врачебнаяамбулатория | 2 |  |  |  |
| 6. | Меркуловский участокШолоховских СЭС | 2 |  |  | 1 |
|  | ВСЕГО | 29 | 4-12 | 1 | 6 |