**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ..2024 г. |  | х.Меркуловский |
|  | № |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Меркуловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программе Меркуловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения Е.А.Мутилина

Приложение 1

к постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2023 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, направленные на обслуживание сетей уличного освещения. Фактически средства освоены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергетики Меркуловского сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Меркуловском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета муниципального образования;

увеличение благоустроенности и безопасности Меркуловского сельского поселения;

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 12 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | ОМ 1.1.Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения | | уменьшение по­требления элек­троэнергии | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | ОМ 1.2.Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем уличного освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие | Администрация Меркуловского сельского поселения | | уменьшение по­требления электроэнергии | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Контрольное событие программы |  | |  | X | 31.12.2023г. | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | ОМ 1.1.Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения |
| 1.2. | ОМ 1.2.Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем уличного освещения, в том числе светильников на энерго­сберегающие | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | 2030 | 01.01.203 | 31.12.2023 | Уменьшение потребления электроэнергии | Уменьшение потребления электроэнергии |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Администрация  Меркуловского сельского  поселения | 2030 | Х | 31.12.2023 |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1.Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2.Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем уличного освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2023 году средства на реализацию Программы предусмотрены в сумме 0,0 тыс. руб.

Эффективность использования средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и местных бюджетов:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% =0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Меркуловского сельского поселения | процентов | 37 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Меркуловского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.1.Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.2.Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем уличного освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.1.Обслуживание сетей уличного освещения на территории Меркуловского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОМ 1.2.Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем уличного освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие | - | - | - | - | - | - |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

[<2>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения  
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования  Меркуловского сельского поселения (по инвестиционным расходам –  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования  расходов, <1> (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета сельского поселения | |
| областной  бюджет | местный бюджет сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на … (наименование направления субсидии) | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе выполнено запланированное мероприятие, объем финансирования в 2023 году составил 0,0 тыс.руб.

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0