|  |
| --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

27.12.2024                                         №254                    х.Меркуловский

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по проектированию и оснащению населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения на территории Меркуловского сельского поселения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях по проектированию и оснащению населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, используемых для пожаротушения на территории муниципального образования «Меркуловское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Меркуловское сельское поселение», в целях исполнения судебного решения постановляю:

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по проектированию и оснащению населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Меркуловское сельское поселение» на 2025-2026 годы согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Администрации Меркуловского

сельского поселения Е.А.Мутилина

Приложение №1

к постановлению администрации

Меркуловского сельского поселения

от 27.12.2024  № 254

План мероприятий «Дорожная карта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
|  | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории муниципальных образований | Администрация Меркуловского сельского поселения | 1 квартал 2025 |
|  | Провести расчет потребности необходимых источников наружного противопожарного водоснабжения в количестве, обеспечивающем их пожарную безопасность | Администрация Меркуловского сельского поселения  МУП «Отрог» | 1 квартал 2025 |
|  | Провести работы по сбору коммерческих предложений по разработке расчета потребности источников наружного противопожарного водоснабжения объектов защиты. | Администрация Меркуловского сельского поселения | 1 квартал 2025 |
|  | Провести работу по оснащению имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения пожарными кранами. | Администрация Меркуловского сельского поселения  МУП «Отрог» | 2 квартал 2025 |
|  | Определить объем и источник бюджетных средств, необходимых для исполнения судебного акта. | Администрация Меркуловского сельского поселения | 3 квартал 2025 |

 Ведущий специалист по

вопросам пожарной безопасности С.И.Чукарина