Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период за полугодие 2025 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2025 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Григорьева О.Н.. | Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 1957,8 | 484,9 | 484,9 |
| 1.1.3 | Мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2025 | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.