|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации  Меркуловского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мутилина Е.А.. | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории поселения**

**и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Меркуловского сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-2) | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[2]](#footnote-3) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 29.11.2018 №106 ,Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | 69,8 | 69,8 | - |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (всего), в том числе: | 2404,3 | 2404,3 | 2404,3 | 336,8 | 336,8 | 14,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 2404,3 | 2404,3 | 2404,3 | 336,8 | 336,8 | 14,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1088,7 | 1088,7 | 1088,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 336,8 | 336,8 | 14,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Меркуловского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» (всего), в том числе: | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 113,5 | 113,5 | 59,4 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 113,5 | 113,5 | 59,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 182,0 | 182,0 | 182,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Меркуловского сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 муниципального проекта «Улучшение санитарного состояния территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество ликвидированных свалочных очагов | убывание | убывание | единиц |  |  |  | постановление от 29.11.2018 №106 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | | 7 | - | 7 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Задача 1 муниципального проекта «Улучшение санитарного состояния территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Услуга оказана, работы выполнены» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  «Оплата произведена» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна –начальник сектора экономики и финансов | Отчет |  | |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Меркуловского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» (всего), в том числе: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 1315,6 | 1315,6 | 1315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Благоустройство территории поселения»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[3]](#footnote-4) | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития жилищно-коммунального хозяйства, улучшения благоустройства территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 29.11.2018 №106 ,Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | | 90 | - | 90 |  |
| 1.2. |  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 29.11.2018 №106 ,Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | | 45 | - | 45 |  |
| 1.3. |  | доля газификации Меркуловского сельского поселения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 29.11.2018 №106,Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | | 50 | - | 50 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития жилищно-коммунального хозяйства, улучшения благоустройства территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечены расходы на освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Услуга оказана, работы выполнены» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  «Оплата произведена» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна– начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |
| 1.2 | Мероприятие 4 (результат) «Расходы на благоустройство и содержание мест захоронений» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.  «Услуга оказана, работы выполнены» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.  «Оплата произведена» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна– начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |
| 1.3 | Мероприятие 4 (результат) «Мероприятия по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.  «Услуга оказана, работы выполнены» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.  «Оплата произведена» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна– начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 831,5 | 831,5 | 831,5 | 336,8 | 336,8 | 40,5 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 831,5 | 831,5 | 831,5 | 336,8 | 336,8 | 40,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 811,8 | 811,8 | 811,8 | 336,8 | 336,8 | 41,5 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Расходы на освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения» (всего), в том числе: | 652,8 | 652,8 | 652,8 | 225,3 | 225,3 | 34,5 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 652,8 | 652,8 | 652,8 | 225,3 | 225,3 | 34,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 652,8 | 652,8 | 652,8 | 225,3 | 225,3 | 34,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Расходы на благоустройство и содержание мест захоронений» (всего), в том числе: | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 22,0 | 22,0 | 70,9 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 22,0 | 22,0 | 70,9 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 22,0 | 22,0 | 70,9 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 13 «Мероприятия по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе: | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 14 Расходы на благоустройство и содержание и благоустройство памятника | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 87,8 | 87,8 | 97,5 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 87,8 | 87,8 | 97,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 87,8 | 87,8 | 97,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1,8 «Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1,11 Мероприятия по благоустройству привлечение граждан, состоящих на учете в центре занятости | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1,1 Прочие мероприятия по благоустройству | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 85 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 85 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество ликвидированных свалочных очагов | убывание | убывание | единиц |  |  |  | постановление от 29.11.2018 №106,Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | | 7 | - | 7 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 2 (результат) «Обеспечены расходы на страхование гидротехнических сооружений» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Услуга оказана, работы выполнены» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  «Оплата произведена» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна– начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |
| 1.2 | Мероприятие 3 (результат) «Обеспечены расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций по гидротехническим сооружениям» | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.  «Услуга оказана, работы выполнены» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Грачева Виктория Александровна-ведущий специалист | отчет |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.  «Оплата произведена» | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна– начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Расходы на страхование гидротехнических сооружений» (всего), в том числе: | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций по гидротехническим сооружениям» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Расходы на страхование ГТС чрезвычайных ситуаций по гидротехническим сооружениям» (всего), в том числе: | 29,6 | 29,6 | 29,6 |  |  |  |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 29,6 | 29,6 | 29,6 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 29,6 | 29,6 | 29,6 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Расходы по разработке предпроектной документации на рекультивацию загрязненного участка тбо» (всего), в том числе: | 217,6 | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 217,6 | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 217,6 | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)