|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации  Меркуловского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мутилина Е.А.. | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-2) | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[2]](#footnote-3) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Дударевском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107 ,Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | 56,3 | 56,3 | - |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог» (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | постановление от 07.12.2018 №107 ,Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | | 49,14 | - | 49,14 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | условных единиц  (штук) |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | Григорьева Ольга Николаевна |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Услуга оказана, работы выполнены» | условных единиц  (штук) | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  | Григорьева Ольга Николаевна | отчет |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Оплата произведена» | условных единиц  (штук) |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 | 30.06.2025 |  | Рыльщикова Ирина Сергеевна – начальник сектора экономики и финансов | отчет |  | |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог» (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1570,9 | 1957,8 | 1957,8 | 286,6 | 484,9 | 24,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 | 484,9 | 484,9 | 24,8 |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)