Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения»

на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 29.11.2018 № 106.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1224,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1224,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 157,9 тыс. рублей или 12,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Меркуловского сельского поселения;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Меркуловского сельского поселения   
в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Меркуловского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 976,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 976,7  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 191,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 191,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 113,5 тыс. рублей или 59,4 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 57,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 57,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 44,4 тыс. рублей или 77,9 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной (комплексной) программы Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  не достижение показателей.